CODEDENNGU  ·  ĐỒ ÁN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ NGHIỆP VỤ ĐỒ ÁN

Hệ thống quản trị nhân sự HRM đa doanh nghiệp
Giai đoạn 05/07/2026 – 16/07/2026

| Người báo cáo | Vũ Ngọc Hoàng – Trưởng nhóm CODEDENNGU |
| --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn | Thầy Lê Chân Thiện Tâm |
| Mốc đối chiếu | Bộ báo cáo và kịch bản demo cập nhật 01–04/07/2026 |
| Ngày chốt | 16/07/2026 |

Phạm vi báo cáo Tài liệu này chỉ ghi nhận phần phát sinh sau mốc báo cáo trước. Các nội dung đã trình bày như kiến trúc Vue/Laravel/PostgreSQL, mô hình đa tenant, 8 nhóm chức năng, engine lương, Công & Lịch, AI và RBAC chỉ được nhắc làm nền đối chiếu, không tính lại là tiến độ mới.

Trọng tâm giai đoạn: cổng nhân viên mobile · tính đúng Công–Lương · dữ liệu demo liên tục · an toàn và toàn vẹn dữ liệu.

# 1. Mốc xuất phát từ báo cáo trước

Bộ tài liệu đầu tháng 7 đã báo cáo kiến trúc hệ thống, mô hình SaaS đa doanh nghiệp, vòng đời nhân sự, luồng Nhân sự → Công → Lương, cơ chế duyệt nhiều cấp, engine bảo hiểm/thuế và kịch bản demo cơ bản. Vì vậy, báo cáo này tập trung vào những thay đổi giúp hệ thống dùng được ổn định hơn khi demo với dữ liệu thực tế dài hạn.

Đã có trước: web quản trị, 40+ màn hình, chấm công–lịch làm việc, nghỉ phép, bảng công, tính lương, phiếu lương, tuyển dụng, AI và phân quyền.

Hướng phát triển đã nêu trước nhưng chưa hoàn tất khi đó: ứng dụng/cổng mobile, kết nối máy chấm công thật, báo cáo nâng cao và AI mở rộng.

Mốc tính tiến độ mới: sau ngày 04/07/2026 đến hết ngày 16/07/2026.

# 2. Kết quả mới nổi bật

| Hạng mục | Trước giai đoạn này | Phần đã bổ sung | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Cổng nhân viên mobile | Mới là hướng phát triển | Cổng /m/* với 5 tab: Trang chủ, Chấm công, Đơn từ, Phiếu lương, Hồ sơ | Hoàn tất |
| Công & Lịch | Có luồng E2E nhưng dữ liệu demo ngắn | Tính công cho WFH/công tác đã duyệt; chuẩn hóa ca, lịch xoay và dữ liệu từ 03/2024 đến hiện tại | Hoàn tất lõi |
| Lương & Báo cáo | Engine đã có, kỳ và dữ liệu chưa phủ đều | Kỳ lương liên tục từ 03/2024 đến 07/2026; bổ sung breakdown, công khoán và nguồn dữ liệu báo cáo | Hoàn tất dữ liệu lõi |
| Nhân viên | Một số hồ sơ hiển thị sai trạng thái, thiếu phòng ban/chức danh | Chuẩn hóa trạng thái ACTIVE và quan hệ phòng ban–chức danh trên dữ liệu live | Đã xác minh |
| Bảo mật | Có RBAC hai lớp | 3 vòng audit: quyền, input rác và cạnh tranh đồng thời; 13/13 phát hiện đã vá | Đã xác minh |
| Trải nghiệm demo | Phải nhập tài khoản thủ công, vài nút quản trị ẩn sai | Đăng nhập nhanh 4 vai trò, sửa menu mobile và quyền nút Tin tức/Chính sách | Hoàn tất |

# 3. Tiến độ nghiệp vụ chi tiết

## 3.1. Cổng tự phục vụ cho nhân viên trên mobile

Hướng phát triển “mobile app” trong báo cáo trước đã được hiện thực hóa ở mức cổng web mobile riêng cho nhân viên. Giao diện dùng thanh điều hướng 5 tab, tối ưu thao tác bằng điện thoại và vẫn dùng chung dữ liệu/phân quyền với hệ thống quản trị.

| Màn hình | Nghiệp vụ đã hỗ trợ | Giá trị khi demo |
| --- | --- | --- |
| Trang chủ | Tổng quan ngày làm việc, thông báo và lối tắt | Cho thấy trải nghiệm riêng theo vai trò |
| Chấm công | Xem trạng thái vào/ra và lịch sử công | Đối chiếu cùng dữ liệu phía quản trị |
| Đơn từ | Tạo/hủy đơn, xem trạng thái và số dư phép | Thể hiện luồng nhân viên → người duyệt |
| Phiếu lương | Xem danh sách kỳ và chi tiết phiếu lương của chính mình | Chứng minh tự phục vụ và bảo mật dữ liệu lương |
| Hồ sơ | Xem thông tin cá nhân và công việc | Đối chiếu phòng ban, chức danh, trạng thái |

Điểm nghiệp vụ Cổng mobile không tạo một hệ dữ liệu riêng. Mọi thao tác đi qua cùng API, tenant và RBAC, vì vậy nhân viên chỉ thấy dữ liệu của mình còn Admin/HR xem được theo quyền nghiệp vụ.

## 3.2. Công, ca làm việc và đơn từ

| Thay đổi mới | Quy tắc nghiệp vụ | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| WFH/công tác | Đơn đã duyệt được tính là ngày làm việc dù không có lần quẹt thẻ | Không bị tính vắng hoặc trừ lương sai |
| Giờ nghỉ giữa ca | Chuẩn hóa 30 phút và hiển thị mô tả rõ | Tổng giờ làm ổn định giữa lịch và bảng công |
| Màu ca làm việc | Ca có mã màu và lịch render theo color_code | Dễ phân biệt ca khi xem roster |
| Lịch xoay ca | Tuần tự căn về thứ Hai | Không lệch chu kỳ khi chọn ngày giữa tuần |
| Dữ liệu dài hạn | Bù theo từng nhân viên/ngày, không tạo trùng; loại tài khoản hệ thống | Có thể lọc và demo nhiều tháng từ 03/2024 |
| OT ban đêm | Phần làm đêm có phụ trội 30% bên cạnh hệ số OT | Nguồn OT phản ánh đúng hơn khi tính lương |

## 3.3. Tính lương và báo cáo

Phần lương được chỉnh theo hướng toàn bộ số liệu đều truy ngược được về hợp đồng, công, nghỉ, OT, phụ cấp/khấu trừ và tham số pháp lý. Dữ liệu demo không còn chỉ dừng ở năm 2024 mà có kỳ hiện tại để quan sát trạng thái OPEN.

| Nội dung | Cách xử lý mới | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Nghỉ không lương | Tách riêng và trừ theo số ngày thực tế trong kỳ | Không trừ lặp hoặc trừ nhầm phép có lương |
| Sàn đóng BHXH | Áp dụng theo lương tối thiểu vùng | Tránh nền đóng bảo hiểm thấp hơn mức hợp lệ |
| Khấu trừ cố định | Đưa về sau thuế | Không làm sai Gross hoặc thu nhập chịu thuế |
| OT ban đêm | Tách hệ số OT và phụ trội đêm | Breakdown phiếu lương giải thích được |
| Kỳ lương | 30 kỳ quá khứ PAID; 07/2026 OPEN | Có lịch sử và kỳ hiện tại để demo |
| Báo cáo | Đọc hết phân trang và bỏ fallback dữ liệu giả | Kết quả báo cáo bám dữ liệu backend |
| Công khoán | Có 58 dòng dữ liệu theo nhân viên/kỳ | Có dữ liệu để kiểm thử màn Công khoán |

## 3.4. Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

Sau khi luồng nghiệp vụ đã chạy, hệ thống được kiểm tra theo ba vòng để phát hiện các lỗi có thể làm lộ dữ liệu hoặc làm sai số dư khi nhiều thao tác xảy ra cùng lúc.

| Vòng kiểm tra | Phạm vi | Kết quả đã vá | Giá trị nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Quyền & dữ liệu nhạy cảm | Leo thang quyền, chuyển tenant, lộ lương/PII, OTP/hash | Chặn trường bảo mật; siết quyền và dữ liệu trả về | Giữ cô lập dữ liệu từng doanh nghiệp |
| 2. Input bất thường | 127 endpoint ghi, sai kiểu/quá dài/tháng năm vô lý | 500 và SQL leak được chuyển thành 4xx sạch | Không làm sập thao tác bởi dữ liệu rác |
| 3. Đồng thời | Duyệt phép/nghỉ bù song song | Khóa giao dịch; chỉ một yêu cầu được trừ quota | Không double-spend số dư |

Nhân viên không thể tự duyệt đơn nghỉ bằng cách sửa trường trạng thái.

Nhân viên gọi chức năng quản trị lương, nhân sự hoặc audit bị trả 403.

Đăng nhập sai nhiều lần bị rate-limit 429.

Đọc phiếu lương, đơn nghỉ hoặc chấm công của người khác theo ID bị chặn 403.

## 3.5. Dữ liệu nhân viên và trải nghiệm quản trị

Chuẩn hóa trạng thái nhân viên: 21 hồ sơ/tài khoản đang ACTIVE, không còn trường hợp bị gán nghỉ việc sai trong dữ liệu hiện tại.

Bổ sung ánh xạ phòng ban và chức danh ở danh sách/chi tiết; snapshot hiện tại không còn hồ sơ thiếu hai trường này.

Dữ liệu Công và Lương loại trừ tài khoản System Administrator, chỉ tính cho 20 nhân viên nghiệp vụ.

Sửa quyền hiển thị nút quản lý Tin tức/Chính sách cho Admin và menu mobile không còn xuyên nền.

Bổ sung đăng nhập nhanh theo 4 vai trò để giảm rủi ro nhập sai khi demo.

# 4. Các luồng liên thông hiện có thể demo

| Luồng | Dữ liệu đi qua | Điểm chứng minh |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên → Tổ chức | Hồ sơ → phòng ban → chức danh → hợp đồng/pháp nhân | Danh sách và hồ sơ 360° hiển thị quan hệ nhất quán |
| Đơn WFH/công tác → Công | Đơn APPROVED → ngày công → bảng công tháng | Không cần punch nhưng không bị tính vắng |
| OT → Lương | Đơn OT → giờ/hệ số → attendance summary → breakdown | Phiếu lương giải thích được khoản tăng thêm |
| Công → Lương → Phiếu lương | Bảng công tháng → kỳ lương → detail/breakdown → payslip | Admin và nhân viên đối chiếu cùng một nguồn |
| Nhân viên mobile → Admin | Nhân viên gửi đơn → người có quyền duyệt → cập nhật số dư/trạng thái | Có timeline và phân quyền hai phía |

# 5. Chỉ số hiện trạng và bằng chứng kiểm chứng

## 5.1. Snapshot dữ liệu ngày 16/07/2026

| Nhóm dữ liệu | Số lượng/phạm vi | Ràng buộc đã kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Nhân viên | 21 ACTIVE; 20 nhân viên nghiệp vụ + 1 tài khoản hệ thống | 0 nghỉ việc sai; 0 thiếu phòng ban/chức danh |
| Chấm công | 14.720 dòng; 01/03/2024–16/07/2026 | Không trùng nhân viên/ngày; loại tài khoản hệ thống |
| Kỳ lương | 31 kỳ; 30 PAID + 1 OPEN (07/2026) | Chuẩn hóa engine từ 03/2024 |
| Phiếu lương | 620 salary details | Không trùng nhân viên/kỳ |
| Tổng hợp công lương | 580 salary attendance summaries | Liên kết theo kỳ và nhân viên |
| Chi tiết cấu phần | 8.700 salary breakdowns | Có nguồn/cấu phần để giải thích phiếu lương |
| Thành phần & công khoán | 9 thành phần lương; 58 dòng khoán | Có dữ liệu cho màn cấu hình và công khoán |

Lưu ý: số lượng là snapshot tại thời điểm chốt báo cáo; có thể thay đổi khi tiếp tục seed/test sau ngày 16/07/2026.

## 5.2. Kiểm chứng kỹ thuật gần nhất

| Hạng mục | Kết quả | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Frontend production build | Đạt ngày 16/07/2026 | 687 module được Vite transform và build thành công |
| Test trọng tâm dữ liệu | 3 test / 16 assertions đạt | Công, Lương và trạng thái nhân viên |
| Test payload JavaScript | 2/2 đạt | Chuẩn hóa dữ liệu gửi từ giao diện |
| Security audit | 13/13 phát hiện đã vá và verify | 3 vòng; fuzz 127 endpoint ghi |
| Quy mô hiện tại | 53 route/màn hình Vue; 192 API route | 27 API controller; 13 backend service |
| Bộ kiểm thử backend | 11 Feature Test / 51 test method | Tập trung nghiệp vụ, phân quyền và dữ liệu |

# 6. Hạng mục đang làm, chưa tính là hoàn tất

Nguyên tắc Phần dưới được tách riêng để báo cáo trung thực: mã hoặc dữ liệu có thể đã được chuẩn bị nhưng chưa đủ điều kiện chạy live, kiểm tra ràng buộc hoặc demo trước thầy.

| Hạng mục | Hiện trạng | Điều kiện để hoàn tất | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| Dữ liệu phủ toàn bộ trang | DemoCoverageSeeder đã soạn nhưng chưa gọi trong DatabaseSeeder, chưa chạy live | Sửa OT phủ ca vượt trần 4h, gắn pháp nhân, test idempotency/FK rồi mới chạy | Cao |
| Phiếu lương đủ trường | Đã bổ sung trường ở working tree nhưng chưa có kết quả test cuối | Chạy test completeness và đối chiếu UI/API | Cao |
| OT demo mở rộng | Seeder/test mới đã viết nhưng chưa chốt kết quả chạy | Chạy test cuối và kiểm tra hệ số theo ngày | Cao |
| Lương 01–02/2024 | Vẫn là dữ liệu legacy | Quyết định migrate qua engine hoặc ghi rõ chỉ demo từ 03/2024 | Trung bình |
| Máy chấm công thật | Có registry/API token, chưa nối thiết bị vật lý | Bridge thiết bị, mapping mã NV và giám sát lỗi | Sau demo |
| Hạ tầng production | Còn checklist HTTPS, CORS, secret/env | Cấu hình trên môi trường triển khai thật | Trước nghiệm thu |

# 7. Kế hoạch ngắn hạn sau báo cáo

Chốt seeder dữ liệu phủ trang: sửa ràng buộc OT/pháp nhân, chạy idempotency và đối chiếu toàn bộ quan hệ.

Chạy vòng regression Công–Lương sau khi thêm dữ liệu pháp nhân/chi nhánh; bảo đảm mọi nhân viên mới đều có công và phiếu lương.

Hoàn thiện test completeness cho phiếu lương, OT và báo cáo; ghi lại bằng chứng chạy.

Chuẩn bị dữ liệu demo cố định và ảnh dự phòng; không thay đổi kỳ PAID hoặc dữ liệu lịch sử trong buổi báo cáo.

Sau demo, ưu tiên kết nối máy chấm công thật và hardening cấu hình triển khai.

# 8. Kết luận

So với mốc đầu tháng 7, đồ án đã chuyển từ một hệ thống web có đủ module lõi sang trạng thái dễ kiểm chứng hơn bằng dữ liệu xuyên suốt và nhiều vai trò: nhân viên có cổng mobile, dữ liệu Công–Lương kéo đến kỳ hiện tại, các quy tắc lương quan trọng được chỉnh đúng và lớp bảo mật được kiểm tra chủ động. Phần còn lại chủ yếu là phủ dữ liệu cho các trang phụ, chốt regression và chuẩn bị tích hợp phần cứng/production; các mục này đã được tách rõ, không tính là hoàn tất trong báo cáo hiện tại.

# Phụ lục A. Đối chiếu hướng phát triển cũ

| Hướng đã nêu trong báo cáo trước | Tình trạng đến 16/07/2026 | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng mobile | Đã có cổng web mobile /m/* | 5 tab cho nhân viên; dùng chung backend |
| Kết nối máy chấm công | Một phần | Có API/registry/token; chưa nối phần cứng thật |
| Báo cáo/dashboard nâng cao | Đang cải thiện | Đã sửa phân trang/fallback; còn cần phủ dữ liệu và regression |
| AI mở rộng | Chưa mở rộng trong giai đoạn này | Giữ chức năng CV/assistant đã có |